Jednání předsednictva Rady ČRo  dne 4. března  2009

# (Studiový dům)

# Přítomni: 	           Dana Jaklová,  Ladislav Jíša,  členové předsednictva

# Rady ČRo,

# Maria Ptáčková, Tomáš Ratiborský, Bohuš Zoubek,  členové Rady  ČRo

Sekretariát:	Jaroslava Jandová, tajemnice RČRo

Hosté: 		Václav Kasík, generální ředitel ČRo

Helena Havlíková, konsultant GŘ ČRo

Martin Zadražil, ředitel techniky ČRo

# Jednání řídila místopředsedkyně Rady ČRo Dana Jaklová

Program jednání:

- zahájení, připomínky k zápisu z minulého zasedání, informace

- dokončení čtení Výroční zprávy 2008 – koordinace průběhu

- podrobná finanční analýza, včetně harmonogramu souběžného analogového

a digitálního vysílání a jeho dopadu na rozpočet ČRo-nástin finančního vývoje

- informace  GŘ ČRo Václava Kasíka

- informace o vyřízených a obdržených stížnostech – návrhy odpovědí

- různé + vyřízení agendy

ad 1/

Program byl jednomyslně odsouhlasen předsednictvem Rady ČRo.

Připomínky k zápisu předsednictva Rady ČRo z 25.2.2009 nebyly žádné.

Informace:

D.Jaklová

informovala o konání dnešního jednání na Kontrolním výboru PS Parlamentu ČR (dále KV PS), kterého se za Radu ČRo zúčastnili: D.Jaklová, L.Jíša, T.Ratiborský a které se týkalo vyžádaných doplňujících materiálů k Výroční zprávě o hospodaření ČRo za rok 2007.

Rada Českého rozhlasu předložila:

a) Usnesení Rady ČRo vztahující se k hospodaření ČRo za r. 2007

b) Stanovisko Rady ČRo k odměňování členů  Rady ČRo

c) Informaci o stavu výběru koncesionářských poplatků

L.Jíša informoval podrobně o průběhu jednání:

ad a) diskuze, která se týkala hospodaření ČRo,  vč. nájmů a nemovitostí

ad b) odměňování členů Rady ČRo

L.Jíša upozorňuje, že výši odměn stanovil zákonodárce v zákoně č. 484/1991 Sb. a  konkrétní částky schválilo naposledy plénum Poslanecké sněmovny ČR dne 3.5.2002, kde se jasně rozlišuje předseda, místopředsedové a členové Rady ČRo.

V současné době se projednává novela k zákonu o ČRo, týkající se i odměn členů Rady ČRo.

Předseda kontrolního výboru PS V.Koníček odmítl vzít na vědomí skutečnost odměňování místopředsedů Rady ČRo a  neveřejná jednání předsednictva RČRo.

Z následující diskuze vyplynulo, že další polemika by měla směřovat  na PS Parlamentu ČR.

V rámci tohoto bodu se L.Jíša  vyjádřil k neveřejným zasedáním  předsednictva ČRo, vč. cestovních náhrad a sdělil, že Rada ČRo vychází z odsouhlaseného Jednacího řádu Rady ČRo, který prošel plénem PS a byl akceptován.

KV PS požaduje vyjádření Rady ČRo ohledně:

- ČRo Radio Wave

- expertů Rady ČRo, kteří hodnotí vybrané stanice ČRo, vč. stanovených kritérii – KV PS si vyžádal zaslání materiálů  do 14.3.2009.

D.Jaklová

rekapituluje jednání, doplňuje o projednání ohledně koncesionářských poplatků a uzavírá  průběh jednání s tím, že KV PS si vyžádá od kulturního výboru PS posouzení, týkající se  souladu Jednacího řádu RČRo a Zákona o ČRo a od Rady ČRo doplňující materiál k ČRo Radio Wave a k hodnocení rozhlasových stanic ČRo.

ad 2/

Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2008 – bylo dokončeno čtení (viz bod 5 + 6) a zapracovány připomínky členů RČRo.

ad 3/

podrobná finanční analýza, včetně harmonogramu souběžného analogového      a digitálního vysílání a jeho dopadu na rozpočet ČRo-nástin finančního vývoje

vzhledem k tomu, že si materiál (obdržen 3.3.09) členové Rady ČRo musí prostudovat,  byl termín projednání přeřazen na 11.3.2009.

ad 4/

Informace generálního ředitele ČRo Václava Kasíka:

- k programovým záležitostem – týká se především  zpravodajství, kde  připomíná  GŘ všem zainteresovaným pracovníkům nutnost objektivity, pohotovosti, rychlosti, přesnosti, atd.

- k rekonstrukci objektu ČRo Vinohradská:

- konstatuje rozchod ČRo s Metroprojektem, jeho povinnosti trvají dále,

musí dodělat, co je nasmlouváno, pracovníci Metroprojektu však již nejsou

honorováni.

- jsou připraveni noví dva projektanti (IKA)

- došlo k formování smlouvy s ÚRS, který povede dohadovací řízení

- venkovní fasáda – je dohodnut  termín s novým zhotovitelem – k 30.6.2009

Diskuze:

T.Ratiborský –  k Metroprojektu – jakým způsobem se budou řešit problémy, které nastaly špatným zpracováním?

GŘ – jsou připraveny právní kroky, které dosáhnou sanace chyb, jde již o záležitost právníků, IKA, která provádí dozor, má sílu na doplnění případných dalších chyb.

T.Ratiborský – dotazuje se, zda částka  event. proplacení 20% z ceny za vícepráce je finanční strop pro ČRo

GŘ – v současnosti tuto částku nelze počítat jako 20%  z celkové, odsouhlasené ceny, momentálně je odsouhlaseno 9,2 mil. Kč (v prvním jednání bez zveřejnění) a 24 mil. Kč (v druhém jednání bez zveřejnění), o stávající položku, která představuje 60 mil. Kč se vede ostrý spor a předpokládá se její snížení

T.Ratiborský – dotazuje se, jak stavební dozor odsouhlasuje a vyhodnocuje požadavkové listy

GŘ – sděluje, že ČRo má zdvojenou kontrolu: přes supervizora  ČRo a přes stavební dozor ČRo. IKA se vyjadřuje pouze ke kvalitě, ne k objemu.

L.Jíša – jak posuzuje ÚRS požadavkové listy, které ČRo neakceptoval?

GŘ – ÚRS hodnotí: objem prací (míru kvality), cenotvorbu + vhodnost použití přiměřené technologie s jasným odvoláním se na obvyklé způsoby

L.Jíša – dotazuje se na vnitřní  fasádu, halu a obchody

GŘ – sděluje, že hala a obchody mají být ještě před venkovní fasádou

L.Jíša – je znám předběžný termín zhotovení rozhlasových studií?

GŘ – přesný termín není znám, odhaduje se podzim, event.později

L.Jíša – žádá GŘ o odsun jednání o týden, tj. 11.3.09 k tématu „finanční analýza a  harmonogram souběžného analogového a digitálního vysílání a jeho dopadu na rozpočet ČRo“, GŘ souhlasí

T.Ratiborský – žádá M.Zadražila o sumarizaci objemů financí u analogového vysílání u vypracovaného materiálu „finanční analýza ….“

T.Ratiborský – dotazuje se, jaké budou přibližně provozní náklady – rozdíl mezi analogem a digitálem

M.Zadražil – odpovídá, že celkově by měla celoplošná digitální síť stát cca 100 mil. Kč ročně (vč. provozních nákladů) a bude obsahovat 24 programů (celoplošné+ regionální), současně stojí 157 mil. Kč ročně provoz FM (vč. provozních nákladů). Navýšení nákladů bude bezesporu v průběhu souběhu analogu a digitálu, po kompletním přechodu na digitální vysílání bude výrazná úspora.

L.Jíša – ke stížnosti p. Pallase žádá GŘ o kopii poslední korespondence s jmenovaným.

M.Ptáčková – dotazuje se GŘ na přibližný termín, resp. v které fázi se počítá s oficielním otevřením rekonstruované budovy ČRo.

GŘ – neprozrazuje přesný termín – ve fázi, kdy bude hotová fasáda a pokud se nevyskytnou nepředvídatelné okolnosti

ad 5/ stížnosti + ad 6/ tyto body se z časových důvodů (dokončení čtení Výroční zprávy o činnosti ČRo za r. 2008) přesunují na 11.3.2009.

# Příští jednání předsednictva R ČRo se koná  dne 11.3.2009, od 13:00 hod. v č.m. 613, Římská 13, P2.

# Ověření zápisu: Dana Jaklová