Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo  konaného dne 23. září  2009

# v budově C, č.m. 425, Vinohradská 12, P 2

# Přítomni:           	Jiří Florian, Dana Jaklová, Ladislav Jíša,  členové předsednictva Rady ČRo

# Maria Ptáčková, Pavel Hazuka, Tomáš Ratiborský, Antonín Zelenka, členové Rady  ČRo

Sekretariát:	Jaroslava Jandová, tajemnice RČRo

Hosté:		Richard Medek, prozatímní ředitel ČRo

Peter Duhan, pověřený programový ředitel ČRo

Hana Pořízková, ředitelka KGŘ ČRo

# Jednání řídil předseda Rady ČRo Jiří Florian

Program jednání:

- zahájení, návrh programu, informace členů RČRo

- stav prodeje zbytných nemovitostí ČRo – Pec pod Sněžkou

- nájemní smlouva: rekreační zařízení ČRo - Špičák – Železná Ruda

- přehled investičních akcí ČRo v regionálních studiích

- příprava na mimořádné zasedání RČRo – zúžení výběru kandidátů na funkci GŘ ČRo

- informace  prozatímního ředitele ČRo  Richarda Medka

- informace o obdržených a vyřízených stížnostech

- různé -  vyřízení agendy

ad 1.

Program byl odsouhlasen přítomnými členy předsednictva Rady ČRo.

Připomínky k zápisu z jednání P RČRo z 9.9.2009 nebyly žádné.

Informace:

L.Jíša

- k podpisu je připravena smlouva o poskytování právních služeb mezi RČRo a Mgr. Jiřím Hrabovským s účinností od 1.10.2009

- AK Řípa, Hrudka a partneři zaslala RČRo dopis s tím, že berou na vědomí ukončení smlouvy o poskytování právních služeb mezi RČRo a jejich advokátní kanceláří k 30.9.2009.

ad 2.

Stav prodeje zbytných nemovitostí ČRo – Pec pod Sněžkou

D.Jaklová  sděluje následující informace, konzultované s realitní kanceláří ohledně prodeje objektu ČRo v Peci p/Sněžkou,  ze kterých vyplynulo:

- doporučení  vyžádat si alespoň tři odhadní ceny

- dotaz, proč proběhlo jednání jenom s jedním kupcem

- podiv nad zvednutím ceny objektu samotným kupcem

- konstatování, že dle současného výpisu z katastru nemovitostí není v bezprostřední blízkosti  objektu ČRo pozemek p. Vrány, který má o koupi zájem (ČRo je na něj vázán odběrem pitné vody)

- nutnost rozkrytí  nákladů, vč. režie za provoz a platu jednoho externího zaměstnance

Členové RČRo se shodli, že s dotazy se obrátí na prozatímního ředitele ČRo R.Medka.

ad 3. + ad 4.

- nájemní smlouva Špičák – Železná Ruda (nájemce: pí Marie Dušková)

- přehled investičních akcí ČRo v regionálních studiích

Vzhledem k nutnosti upřesnění některých otázek bude u  obou bodů  jednáno znovu s prozatímním ředitelem ČRo, R.Medkem.

ad 5.

příprava na mimořádné zasedání RČRo – zúžení výběru kandidátů na  funkci generálního ředitele ČRo

L.Jíša

- stručně zrekapituloval odpolední program mimořádného jednání RČRo s tím, že na pořadu budou pouze dva avizované  body:

- volba sčítací a volební komise

- zúžení výběru kandidátů na funkci generálního ředitele ČRo  ze 17 zájemců na tři kandidáty.

Vše bude probíhat dle Jednacího a Volebního řádu RČRo, po skončení zasedání bude zápis, vč. protokolu a zvukového záznamu zveřejněn na webových stránkách RČRo   http://www.rozhlas.cz/rada/portal/

- informoval o organizačních záležitostech, vyplývajících z programu  mimořádného jednání Rady

ad 6.

Informace  prozatímního ředitele ČRo  Richarda Medka se týkaly:

- rekonstrukce objektu ČRo na  Vinohradské – u Jednacího řízení bez zveřejnění č. 3 se otevřelo několik sporných bodů, které nebyly dlouhodobě řešeny, jejich řešení bude velmi těžké najít (penále za pozdní předání budovy, neproplacené a zhotovitelem nárokované vyúčtování víceprací nutných při bouracích pracích  z počátku stavby, atd.). Dle názoru prozatímního Ř nelze za současného stavu dodržet 20% navýšení stavby. Bude se hledat cesta, za kolik je možné stavbu dokončit a za jakých podmínek; je možné, že některé jednotlivosti budou řešeny soudní cestou. Nyní probíhají dva audity, dne 29.9.09 se koná výběrové řízení na nový technický dozor na stavbě.

- probíhajících jednání o rozpočtu ČRo na r. 2010 u kterých je vždy přítomen pověřený PŘ

- koncertů v rámci Rozhlasového podzimu

- studia ČRo v Bruselu

- probíhajícího školení zaměstnanců na kopírky

Diskuze:

L.Jíša žádá prozatímního ředitele ČRo R.Medka o podrobnou průběžnou informaci  skutečné historie rekonstrukce objektu ČRo na Vinohradské 12 na veřejné schůzi dne 30.9.2009

A.Zelenka se dotazuje na termín dokončení „malého auditu“. R.Medek sděluje, že se jedná o druhý říjnový týden 2009.

J.Florian otevírá diskuzi k připravovanému prodeji objektu ČRo v Peci p/Sněžkou:

D.Jaklová  upozorňuje na informace obdržené od realitní agentury – viz bod ad 2. H.Pořízková poukazuje na neukončené soudní řízení ČRo ohledně „komory a vodovodu“ na pozemku p. Vrány, vztahující se  k objektu ČRo.  L.Jíša upřesňuje, že se jedná o rozvod vodovodního řádu z pozemku p. Vrány, který  - po jednání se zástupcem ČRo JUDr. Kratochvílem - souhlasil se zvýšením ceny při prodeji tohoto objektu.

Po další diskuzi se dohodli přítomní členové RČRo, že nízká cena v této lokalitě je pro ČRo znepokojivá. Celou záležitost předají zpět k projednání DK RČRo a doporučují vedení ČRo nechat zhotovit od právního odd. ČRo vlastní analýzu a s prodejem tohoto objektu začít zcela od začátku (inzerce, výběr realitní kanceláře, získání více odhadních cen, přezkoumání, kde se přesně nachází pozemek p. Vrány, atd.).

RČRo požaduje od prozatímního vedení ČRo specifikaci předloženého rozpočtu, vč. rozkladu jednotlivých položek režie. Dále se členové RČRo shodli, že na zářijové veřejné schůzi Rady bude přijato usnesení k vrácení smlouvy na odprodej objektu ČRo zpět DK RČRo k novému přešetření a vyjádření.

K prodloužení nájemní smlouvy pí Marii Duškové v rekreačním zařízení ČRo na Špičáku-Železná Ruda žádá RČRo o písemné vyjádření prozatímní vedení ČRo + informaci, jak je objekt využíván pracovníky ČRo.

Investiční akce ČRo (stavební rekonstrukce a opravy v r. 2007-2009) v regionálních studiích:

R.Medek sděluje, že investiční akce byly prověřeny a jsou v pořádku s výjimkou studia v ČRo Jihlava, kde se jedná o rekonstrukci celého IV. patra v pronajatých prostorách.  RČRo bude dodáno písemné vyjádření.

L.Jíša se dotazuje na firmu Intersono SG a.s. (nedořešené soudní spory se zhotovitelem studia Liberec v r. 2005-2006) a   firmu SP s.r.o. nárokující si finanční úhradu za vícepráce při proražení tunelu mezi Římskou 13 a Římskou 15.

H.Pořízková sděluje, že s firmou Intersono SG a.s. probíhají soudní jednání a není rozhodnuto, s firmou SP s.r.o. soudní jednání zatím neprobíhá. Jde o firmu, která uplatňuje své požadavky po podepsání, odsouhlasení a předání stavby.

Peter Duhan, pověřený programový ředitel ČRo,  informuje o:

- jednáních ohledně rozpočtu na rok 2010, která probíhají ve spolupráci s ekonomickou ředitelkou ČRo H.Skalovou na všech celoplošných i regionálních stanicích.  Bude dodržena výše rozpočtu r. 2009, nebude se navyšovat.  Jako problematické se jeví  některé uzavřené smlouvy, které se musejí rozklíčovat a  sjednotit finanční toky na jednotlivých divizích.

- širokém zapojení ČRo 1 Rž a ČRo6 (náboženská redakce) při nadcházející návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR

J.Florian se dotazuje na plnění smlouvy mezi Českým rozhlasem na straně jedné a Českou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou církví na straně druhé.

R.Medek sděluje, že je pečlivě plněná.

ad 7.

Informace o obdržených a vyřízených stížnostech

L.Jíša:

- informoval o stížnostech

p. T. Mohra – k nesouhlasu se zveřejněním jména jeho matky v ČRo Ostrava

p. J. Marka – k hudbě na ČRo 1 Rž (na toto téma již korespondoval s ČRo 1 Rž)

ad 8.

Různé

Byla vyřízena veškerá agenda RČRo.

L. Jíša informoval o obdržené Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi ČRo Plzeň a STYLIZACE - reklamní servis, s.r.o.  Čeká se na vyjádření DK RČRo.

Příští jednání se koná dne 30. září 2009 od:

10:00 hod. -   předsednictvo RČRo   v č.m. 425, Vinohradská 12, Praha 2

14:00 hod. -   veřejné zasedání RČRo, č.m. 010, Římská 15, Praha 2

# Ověření zápisu: Dana Jaklová