příloha

Prohlášení

předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 24.2.2011

Z iniciativy předsednictva Rady Českého rozhlasu zadal prozatímní ředitel ČRo Peter Duhan  AK Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři zpracovat právní rozbor „Odpovědnost generálního ředitele ČRo v rekonstrukci budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 2“.

- Právní rozbor vycházel ze zjištění auditu společnosti Gleeds Česká republika, s.r.o. se kterým byla Rada ČRo seznámena, a to z části vydaných a odsouhlasených listů.

Uzavřený dodatek  č. 2.  k SoD  z února  2009  umožnil  Sdružení

společností OHL ŽS, a.s. a HOCHTIEF CZ A.S. (dále je „Sdružení“) zbavit

se částečně  odpovědnosti  za  správnost  výkazu výměr  –  a znevýhodnit

tak Český rozhlas.

Jednotlivé dodatky č. 1, 3, 4 a 5 k SoD následně řešily Českým rozhlasem

a Sdružením vzájemně odsouhlasené dodatečné stavební práce

(vícepráce a méněpráce) v celkové výši 48.952.523,- Kč bez DPH.

Z výsledků provedené analýzy vyplývá, že Sdružení nemělo být proplaceno

28.380.587,- Kč, neboť se jednalo o stavební práce, které již byly

zahrnuty v ceně Díla a dalších 12.925.867,- Kč již Sdružení vyplacených je

sporných, neboť se jednalo o stavební práce, které z části zahrnuty do

ceny díla byly, ale byly upraveny dalšími požadavky, případně se jednalo o

stavební práce, jejichž cena nebyla stanovena adekvátně a nebo se

jednalo o práce, o kterých se automaticky předpokládá, že jsou zahrnuty

v ceně díla, ač to není z dokumentace zakázky zcela zřejmé.

Českému rozhlasu tak vznikla škoda ve výši 28.380.587,- Kč, přičemž tato

částka může v krajním případě  narůst až na hodnotu 41.306.454,- Kč

v důsledku  dalšího proplácení sporných položek.

Předmětné dodatky byl oprávněn jménem Českého rozhlasu podepsat, a

tak se tomu i stalo, pouze generální ředitel ČRo, v té době Ing. Václav

Kasík.

- K  otázce zavinění lze uvést, že z předložených materiálů není zřejmé, že by uzavření dodatků k SoD bylo výsledkem úmyslného zaviněného jednání generálního ředitele ČRo. To se  týká jak případného trestního činu dle trestního zákoníku, tak případné vědomé nedbalosti.

- Nic to nemění na skutečnosti, že Českému rozhlasu byla způsobena škoda a že za tuto vzniklou škodu nese jednoznačně odpovědnost  statutární orgán Českého rozhlasu, tj. generální ředitel, v té době Ing. Václav Kasík,

i když je to odpovědnost nedbalostní.

- Předsednictvo Rady ČRo dále konstatuje, že všechny výhrady, které Rada ČRo v průběhu rekonstrukce měla,  byly opodstatněné a že i odvolání tehdejšího generálního ředitele ČRo Ing.Václava Kasíka bylo plně důvodné.

Dana Jaklová, předsedkyně Rady ČRo, v.r.

Ladislav Jíša, 1.místopředseda Rady ČRo, v.r.

Tomáš Ratiborský, místopředseda Rady ČRo, v.r.